# Informe de Definición Proyecto APT: Sistema de Gestión Integral — Deva Aesthetic House

## Abstract

Español: El presente documento define el diseño de un Sistema de Gestión Integral para Deva Aesthetic House, un centro especializado en kinesiología dermatofuncional y medicina estética. El proyecto tiene como propósito centralizar y digitalizar los procesos de agendamiento, registro de fichas clínicas, seguimiento de pacientes y cálculo de comisiones, resolviendo la actual fragmentación operativa del centro. Se empleará la metodología ágil Scrum para asegurar entregas funcionales e incrementales.

English: This document defines the design of a Comprehensive Management System for Deva Aesthetic House, a center specializing in dermatofunctional kinesiology and aesthetic medicine. The project aims to centralize and digitize scheduling processes, clinical records, patient tracking, and commission calculations, resolving the center's current operational fragmentation. The agile Scrum methodology will be used to ensure functional and incremental deliveries.

## Descripción del Proyecto APT

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web centralizada para la gestión operativa y administrativa de la clínica Deva Aesthetic House. Actualmente, el centro sufre de ineficiencias debido al uso de herramientas desconectadas. Esta solución tecnológica integrará agendamiento, historial clínico, ventas y cálculo automático de comisiones. Este proyecto es altamente relevante para el campo laboral de la ingeniería en informática, ya que permite aplicar el ciclo de vida completo del desarrollo de software para resolver una problemática real y crítica en el sector de las pymes de salud, generando un impacto directo en la productividad de un negocio.

## Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

El desarrollo de este sistema exige la aplicación directa de los indicadores de calidad definidos por la disciplina informática en el plan de estudios:

- Diseñar e implementar modelos de datos: Se requiere modelar una base de datos relacional robusta que soporte el cruce de información entre pacientes, horas agendadas, tratamientos, ventas y porcentajes de comisión de los profesionales.

- Desarrollar una solución de software: Se construirá e integrará una aplicación web sistematizando el proceso mediante control de versiones y estándares de codificación.

- Gestionar proyectos informáticos: Se planificará y controlará el avance del proyecto utilizando metodologías ágiles para ofrecer alternativas viables a la toma de decisiones de la organización cliente.

- Realizar pruebas de validación: Se diseñarán y aplicarán pruebas de software y de usabilidad junto a la clienta (Sandra Sánchez) para realizar mejoras iterativas.

## Relación del Proyecto con Intereses Profesionales

Este proyecto se alinea directamente con mi interés profesional en el desarrollo Full-Stack y la creación de soluciones Health-Tech (tecnología aplicada a la salud). Me motiva especialmente el desafío de transformar procesos análogos y manuales en ecosistemas digitales intuitivos que faciliten el trabajo de los profesionales médicos, permitiéndome consolidar mis habilidades en programación, levantamiento de requerimientos y trato directo con stakeholders reales.

## Argumento de Factibilidad

El proyecto es técnica y temporalmente factible de realizarse durante el semestre académico.

- Tiempo y Alcance: Se ha delimitado un alcance realista, dejando fuera intencionalmente integraciones complejas de facturación electrónica externa o pasarelas de pago, enfocándose exclusivamente en el control interno.

- Recursos y Factores Externos: Se utilizarán tecnologías Open Source y gratuitas para el entorno de desarrollo y pruebas. Además, se cuenta con la disposición comprobada de la clienta para participar en las validaciones iterativas, mitigando el riesgo de desviaciones en los requerimientos.

## Objetivos

Objetivo General: Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Integral web para Deva Aesthetic House que centralice los procesos de agendamiento, fichas clínicas, CRM y ventas en un periodo de 14 semanas.

Objetivos Específicos:

- Modelar una base de datos escalable que relacione pacientes, profesionales, salas de atención y finanzas.

- Construir un módulo de agendamiento visual y una ficha clínica electrónica que reemplace los registros en papel.

- Desarrollar un módulo transaccional para el registro de ventas y el cálculo automático de comisiones por profesional.

- Aplicar pruebas de validación de usabilidad y funcionalidad directamente con los usuarios finales del centro.

## Propuesta Metodológica

Se empleará la metodología ágil Scrum, dado que permite flexibilidad y adaptación frente a requerimientos dinámicos, lo cual es altamente pertinente para los requerimientos disciplinares de desarrollo de software. El trabajo se dividirá en Sprints de dos semanas. Cada ciclo incluirá una Sprint Planning para definir tareas, Daily stand-ups para control interno, y una Sprint Review iterativa con la directora del centro para validar el software construido y asegurar el alineamiento con sus necesidades reales.

## Plan de Trabajo para el Proyecto APT

| Fase / Sprint | Actividades Principales | Duración | Recursos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Definición y Diseño | Levantamiento formal de requisitos (historias de usuario), diseño UX/UI preliminar y modelado de Base de Datos. | Semanas 1-3 | Herramientas de modelado (Figma, Diagramas ER), actas de reunión. |
| Fase 2: Desarrollo Core | Construcción de backend base, módulo de agendamiento (calendario) y módulo de ficha clínica electrónica. | Semanas 4-7 | Entorno de desarrollo local, repositorios Git. |
| Fase 3: Desarrollo Negocio | Construcción de módulo CRM, registro de ventas y algoritmo de cálculo de comisiones. | Semanas 8-11 | Entorno de desarrollo local, repositorios Git. |
| Fase 4: Pruebas y Cierre | Pruebas de integración, QA, pruebas de usuario (UAT) con el cliente, despliegue en servidor de pruebas y entrega del informe final. | Semanas 12-14 | Servidor de hosting temporal, pautas de prueba. |

Facilitadores: Alta disposición de la clienta para proveer información, formatos en papel y feedback constante. Obstaculizadores: Posibles cuellos de botella en la definición exacta de tramos y reglas de negocio para las comisiones debido a la agenda ocupada del cliente.

## Propuesta de Evidencias

Para dar cuenta del logro de las actividades del proyecto, se generarán las siguientes evidencias:

- Product Backlog y Documento de Arquitectura: Justifica la planificación y el diseño del modelo de datos previo a la codificación.

- Repositorio de Código (Git): Evidencia el trabajo continuo, la integración de componentes de software y la sistematización del proceso de desarrollo.

- Actas de Sprint Review: Documentos firmados o aprobados por el cliente que validan las pruebas de certificación de los incrementos de software presentados.

- Prototipo Desplegado (Demo Funcional): Evidencia final y tangible de que el sistema cumple con los objetivos y resuelve la situación inicial.

## Individual Conclusions

## Working on the definition phase of the Deva Aesthetic House project helped me understand that project success depends as much on coordination and quality control as it does on writing code. My role in leading the Scrum process, keeping the team's documentation consistent, and planning the testing strategy gave me a clear view of how each sprint's output needs to be validated before it can be considered done. Because the system will handle sensitive clinical patient data, thinking about security from this early planning stage — rather than as an afterthought — reinforced why my certifications in this area are directly applicable to a real project, not just theoretical knowledge. This phase confirmed that a well-organized process is what turns a set of individual technical contributions into a system the client can actually trust and use.

## Reflection

Going into this project, I felt uncertain about where I would add value compared to teammates with stronger frontend or backend backgrounds. Defining my role forced me to recognize that coordination, documentation and quality assurance are not secondary tasks

they are what keeps a Scrum team aligned and what gives a client like Sandra confidence that the software will actually meet her needs. I also realized that security cannot be treated as a separate concern to add at the end; for a system storing clinical records, it has to be part of the plan from the first sprint. Moving forward, I want to translate this into concrete practices: clear Definition of Done criteria, consistent test cases per sprint, and basic access-control rules built into the data model from the start, so quality and security are part of how the team works, not a final checklist