|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplimos la gran mayoría de las tareas programadas para los Sprints 1 y 2, logrando culminar la maquetación del frontend y la estructura relacional de la base de datos. Dificultades: Levantar el entorno de contenedores en Docker y coordinar las primeras llamadas API hacia PostgreSQL nos exigió más tiempo de estudio y pruebas del que habíamos estimado en un principio, lo que tensionó el cierre del Sprint 1.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Superamos la sobrecarga reajustando la prioridad de las historias de usuario en nuestro backlog. Durante la planificación del Sprint 2, decidimos mover el desarrollo de los recordatorios de WhatsApp al Sprint 3. Esto nos dio el margen necesario para consolidar la lógica interna del calendario asegurando un sistema robusto y sin fallas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo el avance de manera muy satisfactoria. Resalto el desarrollo de una interfaz responsiva, ágil y sin recargas molestas de página, cuidando la imagen institucional del centro. Como oportunidad de mejora, reconozco que debo afinar las estimaciones de tiempo al abordar tareas de arquitectura o integración backend.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos gustaría recibir recomendaciones sobre las alternativas más convenientes y económicas para implementar la versión final del proyecto en la nube, incluyendo plataformas adecuadas para alojar aplicaciones desarrolladas en Node.js y bases de datos PostgreSQL que permitan mantener un buen rendimiento y tiempos de respuesta bajos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Creemos que la forma en que estamos organizados funciona bien. El reparto de tareas nos ha permitido trabajar de manera independiente, reducir los problemas al trabajar con los repositorios de GitHub gracias a la separación de funciones y avanzar de forma constante durante cada Sprint.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Destacamos el buen trabajo en equipo, gracias a la comunicación constante, el compromiso y la coordinación entre los integrantes. Además, la división de tareas entre Frontend y Backend ha facilitado el desarrollo del proyecto. Aspecto por mejorar: Establecer horarios fijos de revisión con la Product Owner para recibir comentarios más rápido y mejorar las entregas del prototipo.