Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En los Sprints 1 y 2 (Scrum), cumplimos el Objetivo Específico 1 (Digitalizar ficha y consentimiento) y avanzamos en el OE2 (Gestionar agenda). Implementamos la base de datos en PostgreSQL, la API REST en Node.js y el Frontend. El Incremento 1 fue validado en vivo por la clienta, consolidando el proyecto en TRL 4 y pavimentando el camino al TRL 5. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Se mantienen los definidos en la Fase 1. |
| Metodología | Sin ajustes. Mantenemos Scrum con Sprints de 2 semanas gestionados en Jira. |
| Evidencias de avance | Capturas del Repositorio GitHub: Evidencia el versionamiento de código estructurado y la Integración Continua (CI), lo que resguarda la calidad y mantenibilidad del software. Capturas de la estructura del proyecto y configuración del Backend: Evidencia la implementación de la API REST en Node.js y la instalación de los controladores para la base de datos relacional (PostgreSQL) usando la librería 'pg', demostrando la construcción técnica escalable. Reporte del Tablero de Jira (Sprint 1 y 2) y Actas de Review: Da cuenta de la correcta aplicación de la gestión de proyectos informáticos, evidenciando las historias terminadas. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos Desarrollar una solución de software Desarrollar una solución de software Gestionar proyectos informáticos | 1.Configuración de la Base de Datos PostgreSQL y tablas. 2.Desarrollo de interfaz SPA en React (Login, Ficha Clínica, Agenda). 3.Construcción de API REST en Node.js y lógica de validación de reservas. 4.Control de Sprints en Jira, Daily Scrum y Demos con la PO. | PostgreSQL React Node.js, Express. Jira, GitHub, WhatsApp. | 1.1 semana. 2.2 semanas. 3.2 semanas. 4.Continuo. ) | Demis Díaz, Thomas Barrios y Nicolás Marín | Curva de aprendizaje técnica superada con éxito. Rápida validación visual por parte de la clienta. Alta complejidad en la lógica para evitar cruces de agenda médicos. Complejidad a la hora de la comunicación con la clienta | 1.Completado. 2.Completado. 3.En curso. 4.En curso. | Recalibración de la velocidad tras el Sprint 1 |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. La principal dificultad ha sido la baja comunicación y demora en las respuestas por parte de nuestra clienta. Esto retrasó la validación de los requerimientos exactos de la ficha clínica. Sumado a esto, la configuración inicial de infraestructura (Docker y conexión API-Base de datos) tomó más horas de lo estimado, generando un leve retraso en el Sprint 1. Para solucionarlo, avanzamos con el desarrollo basándonos en supuestos técnicos hasta lograr la validación formal en la reunión de Sprint Review.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No se eliminaron ni postergaron requerimientos del Sprint Backlog. El único ajuste fue una recalibración técnica del esfuerzo: priorizamos estabilizar la lógica de validación en el Backend (motor de agenda y concurrencia) por sobre el refinamiento visual del Frontend. Esto garantiza cumplir el objetivo del sprint sin alterar el alcance original.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. El proyecto no presenta desviaciones en su cronograma. El 100% de las historias de usuario correspondientes a los Sprints 1 y 2 se encuentran activas ("En curso") o finalizadas ("Resuelto") en nuestro tablero de Jira. El desarrollo avanza exactamente según la planificación inicial, sin generar cuellos de botella para las próximas entregas.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.